| Tên Sinh Viên | Nguyễn Văn Ánh |
| --- | --- |
| MSSV | ID 217 |
| Lớp | CNTT4 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý dự án |
| Ngày nộp | 4/12/2025 |

# Sprint Planning & Product Backlog

Quản lý Nhiệm vụ (Task Management)

Trong Sprint này, nhóm tập trung phát triển các chức năng cốt lõi giúp người dùng quản lý công việc trong từng dự án một cách hiệu quả. Mục tiêu của sprint này là xây dựng hệ thống nhiệm vụ hoàn chỉnh, cho phép người dùng tạo mới, chỉnh sửa, theo dõi và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng thời, sprint cũng hướng đến việc trực quan hóa quy trình làm việc thông qua bảng Kanban, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát tiến độ và trạng thái của từng nhiệm vụ trong dự án.

Thời gian ước tính hoàn thành sprint này trong khoảng 10 ngày.

Kết quả mong đợi

- CRUD nhiệm vụ (tạo – sửa – xóa – xem).

- Gán nhiệm vụ cho thành viên.

- Cập nhật trạng thái (To Do -> Doing -> Done).

- Giao diện bảng Kanban cơ bản.

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EM01 - Tạo nhiệm vụ và thiết kế giao diện | Là một người dùng trong dự án, tôi muốn tạo một nhiệm vụ mới với tiêu đề, mô tả và thời hạn, để quản lý công việc và theo dõi tiến độ dự án hiệu quả hơn. | 5 | Must have |
| 2 | EM02 - Sửa nhiệm vụ | Là một người dùng đã tạo hoặc được phân công nhiệm vụ, tôi muốn chỉnh sửa tiêu đề, mô tả và deadline, để cập nhật nội dung cho phù hợp khi có thay đổi trong dự án. | 3 | Should have |
| 3 | EM03 - Xóa nhiệm vụ | Là một người quản lý dự án hoặc người sở hữu nhiệm vụ, tôi muốn xóa các nhiệm vụ không còn cần thiết, để giữ cho danh sách nhiệm vụ luôn rõ ràng và dễ quản lý. | 2 | Should have |
| 4 | EM04 - Xem danh sách nhiệm vụ | Là một thành viên dự án, tôi muốn xem toàn bộ danh sách nhiệm vụ hiện có, để biết các công việc mình và người khác đang thực hiện. | 3 | Must have |
| 5 | EM05 - Gán nhiệm vụ cho thành viên | Là một quản lý dự án, tôi muốn phân công nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể, để rõ ràng trách nhiệm và đảm bảo công việc được thực hiện đúng người. | 5 | Must have |
| 6 | EM06 - Cập nhật trạng thái nhiệm vụ | Là một thành viên được giao nhiệm vụ, tôi muốn thay đổi trạng thái nhiệm vụ (To Do -> In Progress -> Done), để thể hiện tiến độ và giúp nhóm theo dõi công việc chính xác. | 3 | Must have |
| 7 | EM07 - Giao diện Kanban | Là một người dùng muốn theo dõi dự án trực quan, tôi muốn xem các nhiệm vụ theo dạng bảng Kanban, để dễ dàng quan sát tiến độ và luồng di chuyển của công việc. | 5 | Should have |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| STT | User Story | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | EM01 | - Người dùng nhập tiêu đề, mô tả, deadline. |
|  |  | - Nhiệm vụ xuất hiện trong danh sách. |
|  |  | - Có thông báo xác nhận tạo thành công. |
| 2 | EM02 | - Người dùng mở nhiệm vụ, chỉnh sửa thông tin. |
|  |  | - Thay đổi được lưu và hiển thị đúng. |
|  |  | - Thông báo cập nhật thành công. |
| 3 | EM03 | - Người dùng chọn xóa nhiệm vụ. |
|  |  | - Có modal xác nhận trước khi xóa. |
|  |  | - Nhiệm vụ bị xóa khỏi danh sách sau xác nhận. |
| 4 | EM04 | - Danh sách hiển thị đầy đủ nhiệm vụ. |
|  |  | - Có phân loại theo trạng thái (To Do/Doing/Done). |
| 5 | EM05 | - Người dùng có quyền phân công. |
|  |  | - Thành viên được gán hiển thị trên thẻ nhiệm vụ. |
|  |  | - Có thông báo xác nhận phân công. |
| 6 | EM06 | - Người dùng chọn trạng thái mới cho nhiệm vụ. |
|  |  | - Trạng thái hiển thị đúng trong danh sách. |
|  |  | - Có thông báo xác nhận. |
| 7 | EM07 | - Có 3 cột To Do, Doing, Done. |
|  |  | - Nhiệm vụ được hiển thị dạng thẻ. |
|  |  | - Thay đổi trạng thái bằng click. |
|  |  | - Cập nhật ngay trên UI. |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done) |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog cho Sprint đã được mô tả rõ ràng, đủ thông tin và được PO phê duyệt. |
| 2 | Tất cả User Stories trong Sprint có đầy đủ Acceptance Criteria và được nhóm thống nhất. |
| 3 | Code được viết hoàn chỉnh theo yêu cầu, không còn lỗi logic. |
| 4 | Code đã được review bởi ít nhất 1 thành viên khác trong nhóm. |
| 5 | Tất cả chức năng được kiểm thử (Unit Test + Manual Test) và đạt yêu cầu. |
| 6 | Giao diện hiển thị đúng thiết kế và hoạt động ổn định trên trình duyệt mục tiêu. |
| 7 | Không còn lỗi nghiêm trọng (Critical) hoặc lỗi mức cao (High). |
| 8 | Story đáp ứng đầy đủ Acceptance Criteria và được PO chấp nhận. |
| 9 | Tài liệu liên quan (hướng dẫn sử dụng, mô tả chức năng, API nếu có) đã được cập nhật. |
| 10 | Tính năng được tích hợp vào nhánh chính (main/master) và chạy ổn định. |
| 11 | Bản demo sprint chạy được, không lỗi phát sinh. |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| EM01 – Tạo nhiệm vụ | 5 | Chức năng gồm nhiều trường nhập (title, mô tả, deadline), phải validate dữ liệu, lưu vào DB, hiển thị lại, và xử lý lỗi. Mức effort trung bình–cao. |
| EM02– Sửa nhiệm vụ | 3 | Ít logic hơn tạo mới, chỉ chỉnh sửa dữ liệu có sẵn, mức độ phức tạp trung bình. |
| EM03 – Xóa nhiệm vụ | 2 | Logic đơn giản, chỉ cần modal xác nhận và thao tác xóa. Ít rủi ro, effort thấp. |
| EM04 – Xem danh sách nhiệm vụ | 3 | Cần load dữ liệu, phân loại theo trạng thái và hiển thị giao diện danh sách. Phức tạp trung bình. |
| EM05 – Gán nhiệm vụ cho thành viên | 5 | Liên quan đến phân quyền, danh sách thành viên, cập nhật người được gán. Phức tạp cao hơn các tính năng cơ bản. |
| EM06 – Cập nhật trạng thái nhiệm vụ | 3 | Chỉ thay đổi trạng thái (To Do -> Doing -> Done), mức effort trung bình. |
| EM07 – Giao diện Kanban | 5 | Phát triển giao diện 3 cột, hiển thị thẻ, cập nhật trạng thái bằng tương tác. UI phức tạp nhất sprint. |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| User Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EM01 | EM01-T1 | Dev | Thiết kế giao diện đăng nhập & đăng ký |
|  | EM01-T2 | Dev | Thiết kế giao diện form nhập nhiệm vụ |
|  | EM01-T3 | Dev | Tạo cấu trúc dữ liệu (model) cho nhiệm vụ |
|  | EM01-T4 | Dev | Xây dựng logic validate dữ liệu đầu vào |
|  | EM01-T5 | Dev | Xử lý lưu nhiệm vụ vào hệ thống/database |
|  | EM01-T6 | Dev | Cập nhật lại danh sách nhiệm vụ sau khi thêm |
|  | EM01-T7 | Tester | Viết test case cho chức năng tạo nhiệm vụ |
|  | EM01-T8 | Tester | Kiểm thử chức năng tạo nhiệm vụ |
| EM02 | EM02-T1 | Dev | Tạo popup/form chỉnh sửa nhiệm vụ |
|  | EM02-T2 | Dev | Load dữ liệu cũ vào form chỉnh sửa |
|  | EM02-T3 | Dev | Validate dữ liệu cập nhật |
|  | EM02-T4 | Dev | Lưu thay đổi + cập nhật UI |
|  | EM02-T5 | Dev | Refresh danh sách sau chỉnh sửa |
|  | EM02-T6 | Tester | Viết test case sửa nhiệm vụ |
|  | EM02-T7 | Tester | Kiểm thử chức năng sửa nhiệm vụ |
| EM03 | EM03-T1 | Dev | Tạo modal xác nhận xóa |
|  | EM03-T2 | Dev | Xử lý xóa nhiệm vụ khỏi hệ thống |
|  | EM03-T3 | Dev | Cập nhật lại danh sách nhiệm vụ sau khi xóa |
|  | EM03-T4 | Dev | Xử lý lỗi nhiệm vụ không tồn tại |
|  | EM03-T5 | Tester | Viết test case xóa nhiệm vụ |
|  | EM03-T6 | Tester | Kiểm thử chức năng xóa nhiệm vụ |
| EM04 | EM04-T1 | Dev | Tạo API hoặc mock dữ liệu nhiệm vụ |
|  | EM04-T2 | Dev | Hiển thị danh sách nhiệm vụ theo UI |
|  | EM04-T3 | Dev | Tạo bộ lọc theo trạng thái/deadline |
|  | EM04-T4 | Dev | Tối ưu giao diện danh sách (UI/UX) |
|  | EM04-T5 | Tester | Viết test case hiển thị danh sách |
|  | EM04-T6 | Tester | Kiểm thử danh sách + bộ lọc |
| EM05 | EM05-T1 | Dev | Tạo UI chọn thành viên được giao |
|  | EM05-T2 | Dev | Load danh sách thành viên |
|  | EM05-T3 | Dev | Lưu thông tin người được giao |
|  | EM05-T4 | Dev | Hiển thị người được giao trên UI |
|  | EM05-T5 | Tester | Viết test case phân công nhiệm vụ |
|  | EM05-T6 | Tester | Kiểm thử chức năng phân công |
| EM06 | EM06-T1 | Dev | Tạo UI chọn trạng thái |
|  | EM06-T2 | Dev | Cập nhật dữ liệu trạng thái |
|  | EM06-T3 | Dev | Cập nhật UI theo trạng thái mới |
|  | EM06-T4 | Dev | Lưu trạng thái vào hệ thống |
|  | EM06-T5 | Tester | Viết test case cập nhật trạng thái |
|  | EM06-T6 | Tester | Kiểm thử trạng thái nhiệm vụ |
| EM07 | EM07-T1 | Dev | Thiết kế UI 3 cột (To Do – Doing – Done) |
|  | EM07-T2 | Dev | Render nhiệm vụ theo trạng thái |
|  | EM07-T3 | Dev | Tạo chức năng kéo – thả (drag & drop) |
|  | EM07-T4 | Dev | Tự động lưu trạng thái sau khi kéo thả |
|  | EM07-T5 | Dev | Đồng bộ nhiệm vụ khi reload |
|  | EM07-T6 | Tester | Viết test case giao diện Kanban |
|  | EM07-T7 | Tester | Kiểm thử drag & drop |

2.2 Kanban Board

| Day | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - EM01-T1: UI đăng nhập & đăng ký (D1–D1) - EM01-T2: UI form nhập nhiệm vụ (D1–D1) - EM01-T3: Tạo model nhiệm vụ (D1–D1) - EM05-T1: UI chọn thành viên (D1–D1) - EM06-T1: UI chọn trạng thái (D1–D1) - EM07-T1: Thiết kế UI 3 cột (D1–D1) | EM07-T2: Render nhiệm vụ theo trạng thái (D1–D2) EM05-T2: Load danh sách thành viên (D1–D2) | EM01-T1 EM01-T2 EM01-T3 | EM01-T1 EM01-T2 EM01-T3 | EM01-T1 EM01-T2 EM01-T3 EM05-T1 EM06-T1 EM07-T1 |
| - Thay đổi: Một số task UI/Load dữ liệu (EM07-T2, EM05-T2) không chuyển ngay sang Done. - Lý do: Cần render/load dữ liệu từ hệ thống, task chưa hoàn tất trong một buổi làm. |  |  |  |  |  |
| 2 | - EM01-T4: Validate dữ liệu (D2–D2) - EM05-T3: Lưu người được giao (D2–D2) - EM06-T2: Cập nhật dữ liệu trạng thái (D2–D2) - EM04-T1: Tạo API/mock dữ liệu (D2–D2) | EM02-T1: Popup chỉnh sửa nhiệm vụ (D2–D3) EM02-T2: Load dữ liệu cũ (D2–D3) | EM01-T4 EM05-T3 EM06-T2 EM04-T1 | EM01-T4 EM05-T3 EM06-T2 EM04-T1 EM05-T2 EM07-T2 | EM01-T4 EM05-T3 EM06-T2 EM04-T1 EM05-T2 EM07-T2 |
| - Thay đổi: EM02-T1, EM02-T2 không Done ngay. - Lý do: Popup chỉnh sửa và load dữ liệu cũ phụ thuộc dữ liệu từ Day 1, cần 2 ngày mới hoàn tất. |  |  |  |  |  |
| 3 | - EM01-T5: Lưu nhiệm vụ vào DB (D3–D3) - EM01-T6: Cập nhật danh sách sau khi thêm (D3–D3) - EM04-T2: Hiển thị danh sách nhiệm vụ (D3–D3) - EM04-T3: Tạo bộ lọc (D3–D3) | EM02-T3: Validate dữ liệu cập nhật (D3–D4) | EM01-T5 EM01-T6 EM04-T2 EM04-T3 | EM01-T5 EM01-T6 EM04-T2 EM04-T3 EM02-T2 EM02-T1 | EM01-T5 EM01-T6 EM04-T2 EM04-T3 EM02-T1 EM02-T2 |
| - Thay đổi: EM02-T3 (validate dữ liệu) không Done. - Lý do: Phải chờ dữ liệu cũ load xong từ EM02-T2, task validate cần test bước tiếp theo -> Done Day 4. |  |  |  |  |  |
| 4 | - EM01-T7: Viết test case tạo nhiệm vụ (D4–D4) - EM05-T4: Hiển thị người được giao (D4–D4) - EM06-T3: Cập nhật UI trạng thái mới (D4–D4) - EM04-T4: Tối ưu UI/UX (D4–D4) | EM02-T4: Lưu thay đổi + cập nhật UI (D4–D5) EM07-T6: Viết test case Kanban (D4–D5) | EM01-T7 EM05-T4 EM06-T3 EM04-T4 | EM01-T7 EM05-T4 EM06-T3 EM04-T4 EM02-T3 | EM01-T7 EM05-T4 EM06-T3 EM04-T4 EM02-T3 |
| - Thay đổi: EM02-T4 (cập nhật UI), EM07-T6 (test case Kanban) chưa Done. - Lý do: Cập nhật UI & viết test case Kanban cần nhiều bước, kéo dài 2 ngày mới hoàn tất. |  |  |  |  |  |
| 5 | - EM07-T7: Kiểm thử drag & drop (D5–D10) | EM02-T5: Refresh danh sách sau chỉnh sửa (D5–D5) EM02-T6: Viết test case sửa nhiệm vụ (D5–D5) | EM02-T4 EM07-T7 | EM02-T5 EM02-T6 EM07-T7 | EM02-T4 EM02-T5 EM02-T6 EM07-T6 |
| - Thay đổi: EM07-T7 (kiểm thử drag & drop) không Done. - Lý do: Kiểm thử chức năng kéo thả phức tạp, kết hợp test fix bug tổng thể -> hoàn tất Day 9. |  |  |  |  |  |
| 6 | - EM02-T7: Kiểm thử chức năng sửa nhiệm vụ (D6–D6) - EM03-T1: Tạo modal xác nhận xóa (D6–D6) - EM05-T5: Viết test case phân công (D6–D6) | EM03-T2: Xóa nhiệm vụ khỏi hệ thống (D6–D7) EM03-T3: Cập nhật danh sách sau xóa (D6–D7) EM03-T4: Xử lý lỗi nhiệm vụ không tồn tại (D6–D7) | EM02-T7 EM03-T1 | EM02-T7 EM03-T1 | EM02-T7 EM03-T1 |
| - Thay đổi: EM03-T2/T3/T4 không Done. - Lý do: Xử lý xóa và lỗi nhiệm vụ liên quan đến DB, mất nhiều bước -> Done Day 7. |  |  |  |  |  |
| 7 | - EM05-T6: Kiểm thử chức năng phân công (D7–D7) - EM06-T5: Viết test case trạng thái (D7–D7) | EM06-T6: Kiểm thử trạng thái nhiệm vụ (D7–D9) | EM05-T6 EM06-T5 | EM03-T4 EM03-T3 EM03-T2 EM05-T6 EM06-T5 | EM03-T4 EM03-T3 EM05-T6 EM06-T5 EM03-T2 EM03-T3 EM03-T4 |
| - Thay đổi: EM06-T6 (kiểm thử trạng thái) không Done. - Lý do: Kiểm thử cuối cùng sau khi cập nhật tất cả trạng thái nhiệm vụ -> Done Day 9–10. |  |  |  |  |  |
| 8 | - EM03-T5: Viết test case xóa nhiệm vụ (D8–D8) - EM04-T5: Viết test case hiển thị danh sách (D8–D8) | EM04-T6: Kiểm thử danh sách + bộ lọc (D8–D8) | EM03-T5 | EM04-T5 EM04-T6 | EM03-T5 EM04-T5 EM04-T6 |
| 9 | - EM01-T8: Kiểm thử chức năng tạo nhiệm vụ (D9–D9) - EM02-T7: Kiểm thử chức năng sửa nhiệm vụ (D9–D9) - EM03-T6: Kiểm thử chức năng xóa nhiệm vụ (D9–D9) - EM04-T6: Kiểm thử danh sách + bộ lọc (D9–D9) - EM05-T6: Kiểm thử phân công nhiệm vụ (D9–D9) - EM06-T6: Kiểm thử trạng thái nhiệm vụ (D9–D10) - EM07-T6: Viết test case giao diện Kanban (D9–D10) - EM07-T7: Kiểm thử drag & drop (D9–10) | — | EM01-T8 EM02-T7 EM03-T6 EM04-T6 EM05-T6 | EM01-T8 EM02-T7 EM03-T6 EM04-T6 EM05-T6 | EM01-T8 EM02-T7 EM03-T6 EM04-T6 EM05-T6 |
| - Thay đổi: EM06-T6, EM07-T6, EM07-T7 mới Done. - Lý do: Đây là giai đoạn test cuối cùng, fix bug tổng thể và đảm bảo tất cả chức năng đã chạy ổn -> phải kéo dài đến Day 10. |  |  |  |  |  |
| 10 |  | EM06-T6 EM07-T6 EM07-T7 | EM06-T6 EM07-T6 EM07-T7 | EM06-T6 EM07-T6 EM07-T7 | EM06-T6 EM07-T6 EM07-T7 |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Mức rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EM01 – Tạo nhiệm vụ | Medium | Liên quan nhiều trường nhập, validate và lưu dữ liệu nên dễ sai logic. |
| EM02 – Sửa nhiệm vụ | Medium | Cần đảm bảo dữ liệu cũ không bị ghi đè sai; rủi ro lỗi UI khi cập nhật. |
| EM03 – Xóa nhiệm vụ | Low | Logic đơn giản, ít thao tác, rủi ro thấp. |
| EM04 – Xem danh sách nhiệm vụ | Medium | Phải xử lý hiển thị, phân loại trạng thái và load dữ liệu. |
| EM05 – Gán nhiệm vụ cho thành viên | High | Liên quan phân quyền, xử lý dữ liệu người dùng, yêu cầu tính chính xác cao. |
| EM06 – Cập nhật trạng thái nhiệm vụ | Medium | Logic chuyển trạng thái có thể gây lỗi nếu không đồng bộ dữ liệu/ UI. |
| EM07 – Giao diện Kanban | High | UI phức tạp nhất Sprint, yêu cầu đồng bộ trạng thái và hiển thị realtime. |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 – Tạo nhiệm vụ | X |  |  |  | Chức năng cốt lõi, là nền tảng cho các story khác. |
| EM02 – Sửa nhiệm vụ | X |  |  |  | Thông tin nhiệm vụ phải có khả năng điều chỉnh. |
| EM03 – Xóa nhiệm vụ | X |  |  |  | Giúp dọn dữ liệu, tránh rác trong dự án. |
| EM04 – Xem danh sách nhiệm vụ | X |  |  |  | Là giao diện trung tâm của toàn bộ tính năng quản lý task. |
| EM05 – Gán nhiệm vụ | X |  |  |  | Quan trọng để phân công công việc trong dự án. |
| EM06 – Cập nhật trạng thái | X |  |  |  | Cần thiết để theo dõi tiến độ và quản lý workflow. |
| EM07 – Giao diện Kanban |  | X |  |  | Kanban giúp trực quan hóa nhưng không bắt buộc để hệ thống chạy được. |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

EM01 – Tạo nhiệm vụ

Task 1 — Tạo form nhập nhiệm vụ (Dev)

Flow (mô phỏng):

Hiển thị form “Tạo nhiệm vụ” gồm các field: Tiêu đề (title), Mô tả (description), Deadline (date), Người được giao (assignee) (tùy chọn), Priority (tùy chọn).

Khi form được mở, focus vào field Tiêu đề.

Người dùng nhập giá trị từng field.

Form thực hiện validation realtime (ví dụ: title không được rỗng; deadline phải là ngày >= ngày hôm nay).

Nút “Add / Create” bật chỉ khi validation pass.

Người dùng bấm “Add” -> chuyển sang Task 2 (lưu).

Validation / Kiểm tra:

Title: không để trống, độ dài tối đa (ví dụ 255 ký tự).

Deadline: định dạng ngày hợp lệ, không để trước ngày hiện tại (nếu yêu cầu).

Nếu có assignee: phải là user tồn tại trong hệ thống.

Kết quả mong đợi:

Form hợp lệ và gửi payload đúng cấu trúc (title, description, deadline, assignee).

Lỗi & xử lý:

Title rỗng -> hiển thị inline error và không submit.

Deadline sai định dạng -> thông báo lỗi bên cạnh field.

Nếu assignee không tồn tại -> disable chọn hoặc cảnh báo ngay.

Task 2 - Xử lý lưu nhiệm vụ vào hệ thống (Dev)

Flow (mô phỏng):

Client gửi request POST /tasks với payload.

Server nhận, thực hiện validate server-side (như client): title, deadline, assignee.

Nếu hợp lệ, server tạo record trong DB: tasks (id, title, description, deadline, status=To Do, created_by, created_at, assignee_id).

Server trả response 201 + task object.

Client nhận response, thêm thẻ nhiệm vụ vào UI (cột To Do) và hiển thị thông báo thành công.

Validation / Kiểm tra:

Kiểm tra duplicate (nếu có rule).

Kiểm tra quyền: user có quyền tạo task trong project không.

Kết quả mong đợi:

Task mới xuất hiện trong danh sách/kanban tại cột To Do với thông tin đúng.

Lỗi & xử lý:

Server validation fail -> trả 404, client hiển thị lỗi (ví dụ: "Deadline không hợp lệ").

DB lỗi (500) -> hiển thị thông báo lỗi chung và retry option.

Mất mạng -> lưu tạm local / show error và yêu cầu retry.

Task 3 - Kiểm thử chức năng tạo nhiệm vụ (Tester)

Flow kiểm thử / kịch bản:

TC1 (Happy path): nhập title, mô tả, deadline hợp lệ -> bấm Add -> task xuất hiện, status To Do, response 201.

TC2 (Title rỗng): không nhập title -> validation client hiện, không gửi request.

TC3 (Deadline trước ngày hiện tại): nhập deadline cũ -> báo lỗi client/server.

TC4 (Assignee không tồn tại): thử gửi payload với assignee id không hợp lệ -> server trả 404.

TC5 (Mất mạng): tắt mạng trước submit -> app hiển thị lỗi và không duplicate.

Kết quả mong đợi:

Tất cả TC passed; lỗi hiển thị rõ ràng; log server có bản ghi lưu task.

EM02 - Sửa nhiệm vụ

Task 1 - Tạo popup / form chỉnh sửa nhiệm vụ (Dev)

Flow (mô phỏng):

Người dùng click vào task card -> mở popup/edit form prefill dữ liệu hiện có.

Cho phép sửa title, description, deadline, assignee, priority.

Validation realtime tương tự tạo mới.

Nút “Save” enable khi có thay đổi.

Kiểm tra:

Prefill dữ liệu phải đúng.

Không cho phép save nếu không có quyền.

Lỗi & xử lý:

Nếu dữ liệu được thay đổi đồng thời (concurrency), khi submit sẽ bị server reject => hiển thị thông báo “Dữ liệu đã thay đổi, tải lại”.

Task 2 -> Lưu thay đổi và cập nhật UI (Dev)

Flow (mô phỏng):

Client gửi PUT /tasks/{id} với phần thay đổi.

Server validate & update DB (update updated_at, updated_by).

Server trả response success + updated object.

Client cập nhật UI (task card) ngay, hiển thị toast "Cập nhật thành công".

Lỗi & xử lý:

Conflict (409) nếu task đã bị thay đổi bởi user khác -> popup hỏi reload hoặc merge.

Quyền không đủ -> 403.

Task 3 -> Kiểm thử sửa nhiệm vụ (Tester)

Kịch bản kiểm thử:

TC1: Sửa tiêu đề thành hợp lệ -> UI thay đổi, server trả 200.

TC2: Sửa deadline sang ngày không hợp lệ -> server reject.

TC3: Sửa khi không có quyền -> server trả 403.

TC4: Kiểm tra concurrency (2 user cùng edit) -> server trả 409, client hiển thị theo rule.

EM03 - Xóa nhiệm vụ

Task 1 - Tạo modal xác nhận xóa (Dev)

Flow:

Người dùng click “Delete” trên task -> mở modal xác nhận (Yes / No).

Modal hiển thị tiêu đề task để tránh xóa nhầm.

Nếu task có subtasks hoặc ràng buộc, modal hiển thị cảnh báo kèm hậu quả (ví dụ: không thể phục hồi).

Validation:

Chỉ show nút Delete nếu user có quyền xóa.

Task 2 - Xử lý xóa nhiệm vụ khỏi danh sách (Dev)

Flow:

Khi user confirm, client gọi DELETE /tasks/{id}.

Server kiểm tra quyền & constraints, nếu ok xóa DB hoặc đánh dấu deleted=true (soft delete).

Server trả 200/204.

Client remove thẻ khỏi UI và show toast "Xóa thành công".

Lỗi & xử lý:

Nếu task đã bị xóa trước đó -> server 404 -> client refresh list.

Nếu ràng buộc (ví dụ: đang ở trạng thái release) -> server trả 400 + thông báo không thể xóa.

Task 3 - Kiểm thử xóa nhiệm vụ (Tester)

Kịch bản:

TC1: Xóa task bình thường -> task biến mất, response 200.

TC2: Cancel modal -> không xóa.

TC3: Xóa task có ràng buộc -> nhận message lỗi.

TC4: Kiểm tra soft delete: task không hiển thị nhưng có thể restore nếu thiết kế hỗ trợ.

EM04 – Xem danh sách nhiệm vụ

Task 1 — Tạo API/mockup lấy danh sách (Dev)

Flow:

Thiết kế endpoint GET /projects/{id}/tasks?status=&assignee=&page=.

Server trả list tasks theo project, có pagination & filter.

Endpoint kèm metadata (total, page, per_page).

Kiểm tra:

Response time < threshold (ví dụ 500ms cho dev env).

Trả đúng status filter.

Task 2 — Hiển thị danh sách nhiệm vụ (Dev)

Flow:

Client gọi API, nhận data.

Render list dưới dạng table hoặc list/cards; có cột: title, assignee, deadline, status.

Cho phép phân loại (sort) & filter sơ bộ.

Khi load, show loading spinner; nếu lỗi show message.

Lỗi & xử lý:

Nếu network fail -> show “Không thể tải danh sách” và nút retry.

Data rỗng -> show empty state (chưa có task).

Task 3 — Test hiển thị danh sách (Tester)

Kịch bản:

TC1: Gọi API trả nhiều task -> UI hiển thị đúng số lượng, phân trang hoạt động.

TC2: Filter theo status -> list thay đổi tương ứng.

TC3: Empty state test.

TC4: Performance test trên dataset lớn.

EM05 – Gán nhiệm vụ cho thành viên

Task 1 — Tạo giao diện chọn thành viên được gán (Dev)

Flow:

Trong form Tạo/Sửa task, có dropdown/searchable list người dùng (typeahead).

Khi mở dropdown, client có thể gọi GET /projects/{id}/members để lấy danh sách.

Chọn 1 hoặc nhiều người (tuỳ chính sách).

Validation:

Nếu chọn người không thuộc project -> disable/không cho phép.

Task 2 — Lưu thông tin người được gán (Dev)

Flow:

Khi submit form có field assignee_id, backend lưu thông tin vào task record.

Nếu assignee changed, gửi notification (optional).

Cập nhật UI: show avatar/name trên task card.

Lỗi & xử lý:

Nếu lưu thất bại -> rollback UI và show lỗi.

Nếu người bị gán không tồn tại (race) -> trả lỗi 400.

Task 3 — Test chức năng phân công (Tester)

Kịch bản:

TC1: Chọn member đúng -> saved, UI cập nhật.

TC2: Chọn nhiều member (nếu supported) -> check lưu.

TC3: Chọn user không thuộc project -> error.

TC4: Test notification (nếu có).

EM06 – Cập nhật trạng thái nhiệm vụ

Task 1 — Tạo tùy chọn chuyển trạng thái (Dev)

Flow:

Trên task card có control để đổi trạng thái (dropdown hoặc nút).

Người dùng chọn trạng thái mới (To Do / Doing / Done).

Client gọi PATCH /tasks/{id}/status với trạng thái mới.

Validation:

Kiểm tra luật chuyển trạng thái (nếu có). VD: từ Done không quay lại To Do nếu policy cấm

Task 2 — Cập nhật dữ liệu và UI theo trạng thái (Dev)

Flow:

Server cập nhật status và status_changed_at.

Server trả updated task object.

Client cập nhật vị trí task trong Kanban (nếu drag/drop supported) hoặc chỉ đổi badge status.

Optionally gửi notification cho assignee.

Lỗi & xử lý:

Nếu luật business vi phạm -> trả 400.

Đồng bộ UI fail -> revert và báo lỗi.

Task 3 — Kiểm thử cập nhật trạng thái (Tester)

Kịch bản:

TC1: Change To Do -> Doing -> Done (happy path).

TC2: Thử chuyển trạng thái vi phạm business rule -> server trả error.

TC3: Test khi nhiều user cùng đổi -> concurrency.

TC4: Kiểm tra hiển thị thời gian thay đổi trạng thái.

EM07 – Giao diện Kanban

Task 1 — Tạo UI 3 cột (Dev)

Flow:

Thiết kế bố cục 3 cột: To Do / Doing / Done.

Cột có header + số lượng task.

Task card hiển thị title, assignee, deadline, priority.

Chi tiết UX:

Click card mở popup detail.

Drag & drop không triển khai (theo scope), cập nhật trạng thái bằng click.

Task 2 — Render thẻ nhiệm vụ theo trạng thái (Dev)

Flow:

Khi load page, client fetch tasks và phân vào 3 cột theo status.

Khi task thay đổi trạng thái (từ EM06), client move card sang cột tương ứng.

Thẻ hiển thị hover effect, quick actions (edit, delete).

Lỗi & xử lý:

Nếu fetch thất bại -> show error ở Kanban panel.

Nếu trạng thái không xác định -> đưa task vào cột “To Do” tạm.

Task 3 — Kiểm thử giao diện Kanban (Tester)

Kịch bản:

TC1: Load Kanban với nhiều task -> phân đúng cột, counts đúng.

TC2: Click thay đổi trạng thái trên card -> card di chuyển (nếu client xử lý) hoặc UI cập nhật badge.

TC3: Kiểm tra responsive (mobile/tablet).

TC4: Kiểm tra empty column display.

Ghi chú chung — Best practices & checklist QA

Logging: mọi API nên log request/response để debug (specially create/update/delete).

Audit trail: lưu created_by, updated_by, assignee_change_history nếu cần.

Transactions: khi update nhiều bảng (e.g., task + notifications) dùng transaction hoặc saga để đảm bảo consistency.

Error messages: rõ ràng, user-friendly (không lộ stack trace).

Accessibility: form labels, keyboard focus, aria attributes cho modal/popup.

Security: kiểm tra quyền ở backend (RBAC), validate input server-side.

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 – Tạo nhiệm vụ hợp lệ | Title="Task A", Description="Mô tả", Deadline=today+1 | Nhấn nút "Add" | Nhiệm vụ mới xuất hiện trong danh sách/kanban cột To Do; thông báo "Tạo thành công" |
| TC02 – Tạo nhiệm vụ thiếu tiêu đề | Title="", Description="Mô tả", Deadline=today+1 | Nhấn "Add" | Validation hiện lỗi "Title không được để trống"; nhiệm vụ không được tạo |
| TC03 – Tạo nhiệm vụ với deadline trước ngày hiện tại | Title="Task B", Deadline=yesterday | Nhấn "Add" | Validation hiện lỗi "Deadline không hợp lệ"; nhiệm vụ không được tạo |
| TC04 – Sửa nhiệm vụ | Chọn task đã tồn tại, đổi title + deadline | Nhấn "Save" | Thông tin trên UI cập nhật; thông báo "Cập nhật thành công" |
| TC05 – Xóa nhiệm vụ | Chọn task cần xóa | Nhấn "Delete" -> xác nhận modal | Task biến mất khỏi danh sách; thông báo "Xóa thành công" |
| TC06 – Gán nhiệm vụ cho thành viên | Chọn task, chọn assignee | Nhấn "Assign" | Task hiển thị assignee; thông báo "Phân công thành công" |
| TC07 – Cập nhật trạng thái nhiệm vụ | Chọn task, đổi trạng thái To Do -> Doing -> Done | Click "Update Status" | Task di chuyển đúng cột trên Kanban; thông báo xác nhận |
| TC08 – Hiển thị Kanban | Tải trang Kanban | Load | 3 cột To Do, Doing, Done hiển thị đúng; task phân theo trạng thái chính xác |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Tạo nhiệm vụ không hiện trên UI sau khi tạo | Medium | Kiểm tra API response, kiểm tra UI render; fix render task sau khi nhận response | Task xuất hiện đúng cột To Do sau khi tạo |
| B02 | Xóa nhiệm vụ nhưng task vẫn hiển thị | High | Kiểm tra modal xác nhận, gọi API xóa; fix cập nhật UI | Task biến mất khỏi danh sách đúng sau khi xóa |
| B03 | Chuyển trạng thái task sang Done nhưng Kanban không cập nhật | Medium | Kiểm tra event onchange, sửa update UI theo status | Task hiển thị đúng cột Done |
| B04 | Sửa nhiệm vụ với tiêu đề trùng | Low | Thêm validation server & client | Thông báo lỗi "Tiêu đề đã tồn tại" và không cho phép lưu |
| B05 | Tải Kanban với số lượng lớn task -> lag UI | Medium | Tối ưu render, lazy load | Tải nhanh, các task hiển thị đúng, không lag |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

5.2 Daily Scrum Log

# Ngày 01/12/2025

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Ánh | – | Setup Git, tạo cấu trúc project |  |
| Phạm Thị Hồng Nhung | – | Thiết kế UI login |  |
| Lê Minh Tuấn | – | Tạo database ban đầu | Quan hệ bảng chưa ổn |
| Trần Thị Lan Anh | – | Tạo wireframe giao diện |  |
| Hoàng Văn Duy | – | Viết API mockup |  |
| Đặng Thùy Linh | – | Tìm UI mẫu |  |
| Vũ Quốc Huy | – | Phân tích yêu cầu |  |

# Ngày 02/12/2025

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Ánh | Setup Git | Tạo Task Model |  |
| Phạm Thị Hồng Nhung | UI login | UI đăng ký |  |
| Lê Minh Tuấn | DB base | Thêm bảng phụ |  |
| Trần Thị Lan Anh | Wireframe | Tạo UI danh sách nhiệm vụ |  |
| Hoàng Văn Duy | API mockup | API nhiệm vụ | API trả sai dạng JSON |
| Đặng Thùy Linh | Tìm UI mẫu | Tạo menu sidebar |  |
| Vũ Quốc Huy | Phân tích yêu cầu | Mock API danh sách |  |

# Ngày 03/12/2025

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Ánh | Task Model | Validate dữ liệu |  |
| Phạm Thị Hồng Nhung | UI đăng ký | Thêm thông báo lỗi |  |
| Lê Minh Tuấn | Thêm bảng phụ | Ràng buộc khóa ngoại | Lỗi khóa ngoại chéo |
| Trần Thị Lan Anh | UI danh sách | Gắn API vào UI |  |
| Hoàng Văn Duy | API nhiệm vụ | Test API | API trả thiếu field |
| Đặng Thùy Linh | Sidebar | Hoàn thiện navbar |  |
| Vũ Quốc Huy | Mock API | Thêm API filter |  |

# Ngày 04/12/2025

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Ánh | Validate | Chức năng thêm nhiệm vụ |  |
| Phạm Thị Hồng Nhung | Validate | UI quên mật khẩu |  |
| Lê Minh Tuấn | Ràng buộc dữ liệu | Tối ưu DB |  |
| Trần Thị Lan Anh | Gắn API | UI trạng thái |  |
| Hoàng Văn Duy | Test API | Sửa lỗi API |  |
| Đặng Thùy Linh | Navbar | Tối ưu responsive |  |
| Vũ Quốc Huy | API filter | API phân trang | Logic hơi phức tạp |

# Ngày 05/12/2025

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Ánh | Thêm nhiệm vụ | Sửa nhiệm vụ |  |
| Phạm Thị Hồng Nhung | Quên mật khẩu | Hoàn thiện UI auth |  |
| Lê Minh Tuấn | Tối ưu DB | Index dữ liệu |  |
| Trần Thị Lan Anh | UI trạng thái | Giao diện popup |  |
| Hoàng Văn Duy | Sửa API | Test API phân trang |  |
| Đặng Thùy Linh | Responsive UI | Cập nhật theme |  |
| Vũ Quốc Huy | API phân trang | Thêm API sort |  |

# Ngày 06/12/2025

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Ánh | Sửa nhiệm vụ | Xóa nhiệm vụ + modal |  |
| Phạm Thị Hồng Nhung | UI auth | Tối ưu form |  |
| Lê Minh Tuấn | Index | Kiểm tra lỗi DB |  |
| Trần Thị Lan Anh | Popup | Tối ưu render |  |
| Hoàng Văn Duy | API phân trang | API sort |  |
| Đặng Thùy Linh | Theme | UI bộ lọc |  |
| Vũ Quốc Huy | API sort | API tìm kiếm |  |

# Ngày 07/12/2025

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Ánh | Xóa nhiệm vụ | Lọc + tìm kiếm |  |
| Phạm Thị Hồng Nhung | Tối ưu form | Hoàn thiện UI |  |
| Lê Minh Tuấn | Kiểm tra DB | Re-check constraint |  |
| Trần Thị Lan Anh | Tối ưu render | Fixed CSS |  |
| Hoàng Văn Duy | API sort | Test API | API trả chậm |
| Đặng Thùy Linh | UI filter | UI tag màu trạng thái |  |
| Vũ Quốc Huy | API search | API xuất CSV |  |

# Ngày 08/12/2025

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Ánh | Lọc tìm kiếm | Gán nhiệm vụ |  |
| Phạm Thị Hồng Nhung | UI | Kiểm thử UI |  |
| Lê Minh Tuấn | Constraint | Tối ưu hóa |  |
| Trần Thị Lan Anh | CSS | Tối ưu animation |  |
| Hoàng Văn Duy | Test API | Giảm độ trễ API | Server phản hồi chậm |
| Đặng Thùy Linh | Tag màu | Tối ưu màu sắc |  |
| Vũ Quốc Huy | API CSV | API Excel |  |

# Ngày 09/12/2025

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Ánh | Gán nhiệm vụ | Tối ưu UI |  |
| Phạm Thị Hồng Nhung | Kiểm thử UI | Fix lỗi nhỏ |  |
| Lê Minh Tuấn | Tối ưu DB | Load test | Tải cao gây chậm |
| Trần Thị Lan Anh | Animation | Fix re-render | Khó tối ưu |
| Hoàng Văn Duy | Giảm độ trễ | API caching |  |
| Đặng Thùy Linh | Màu sắc UI | Hoàn thiện style |  |
| Vũ Quốc Huy | API Excel | API backup |  |

# Ngày 10/12/2025

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Ánh | Tối ưu UI | Chuẩn bị Demo Sprint |  |
| Phạm Thị Hồng Nhung | Fix UI | Chuẩn bị tài liệu |  |
| Lê Minh Tuấn | Load test | Tối ưu thêm |  |
| Trần Thị Lan Anh | Fix render | Chuẩn bị giao diện demo |  |
| Hoàng Văn Duy | API caching | Tổng hợp API |  |
| Đặng Thùy Linh | Style | Chuẩn bị giao diện demo |  |
| Vũ Quốc Huy | API backup | Tổng hợp API lỗi |  |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

7.1.1. GLAD – MAD – SAD

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| - Hoàn thành đúng hầu hết deadline theo kế hoạch Sprint. - Dev – QA phối hợp nhanh, đặc biệt trong các task UI và logic đơn giản. - Một số task hoàn thành sớm hơn dự kiến (ví dụ các task D1–D1, D1–D2). - Burndown chart giảm đều, thể hiện nhóm làm việc hiệu quả. | - Một vài task bị lệch so với Start/Due do phụ thuộc dữ liệu. - QA không thể test ngay trong ngày, làm trễ một vài task dù Dev đã xong. - Bảng task đôi lúc thiếu thống nhất, có task bị trùng hoặc nhảy ngày. | - Một số công việc bị backlog do không có người review kịp thời. - Thiếu buổi sync ngắn trong ngày, dẫn đến hiểu sai yêu cầu ở vài task. - Việc cập nhật trạng thái task chưa kịp thời khiến board khó theo dõi. |

7.1.2. 4Ls (Liked – Learned – Lacked – Longed for)

| Liked | Learned | Lacked | Longed for |
| --- | --- | --- | --- |
| - Team phối hợp tốt, hỗ trợ nhau ngay khi gặp blockers. - Dev trả code nhanh và có ghi chú cụ thể. - QA feedback rõ ràng, test case gọn và dễ hiểu. | - Cần bám sát Start/Due để tránh trễ task. - Ưu tiên xử lý task có deadline gần nhất. - Khi task liên quan nhau, phải làm rõ dependency ngay từ đầu. | - Thiếu thời gian cho việc review UI/UX. - Thiếu tài liệu mô tả nghiệp vụ ban đầu, khiến Dev hỏi lại nhiều. - Thiếu một workflow rõ ràng cho “Pending -> Review”. | - Có thêm 1 buổi họp daily 5 phút/ca để sync nhanh. - Có checklist rõ ràng cho từng loại task (UI/API/Logic). - Có người chịu trách nhiệm chính cho việc cập nhật trạng thái task. |

# 3. Start – Stop – Continue

### Start (Nên bắt đầu làm)

- Bắt đầu phân chia rõ Dev-task và QA-task ngay từ Sprint Planning.

- Ghi Start/Due chuẩn ngay từ đầu để tiến độ ngày sau dễ theo dõi.

- Tạo checklist test để QA test nhanh, tránh backlog.

### Stop (Nên dừng lại)

- Không để task trôi mà không cập nhật trạng thái (In Progress mãi).

- Không làm nhiều task cùng lúc khi chưa xong task cũ.

- Không bắt đầu task mới khi task cũ chưa đưa sang review hoặc pending.

### Continue (Nên duy trì)

- Duy trì việc hỗ trợ nhau ngay khi gặp vấn đề.

- Giữ tốc độ hoàn thành task như các ngày đầu Sprint.

- Duy trì việc test ngay khi Dev đẩy task lên.

# 7.1.4. Các cách cải tiến quy trình

- Tạo quy tắc cố định khi chuyển trạng thái task (ví dụ: xong code -> pending -> QA -> review -> done).

- Áp dụng WIP Limit để tránh ô In Progress bị nhồi quá nhiều task.

- Mỗi task phải có người chịu trách nhiệm chính.

- Ghi rõ ràng phụ thuộc (dependency) giữa các task trong Sprint Planning.

- QA cần có test case sớm ngay từ khi Dev mới bắt đầu task.

- Mỗi cuối ngày cần có bản cập nhật trạng thái để PO dễ theo dõi.

# 7.1.5  Bài học kinh nghiệm rút ra cho Sprint sau

- Phải bám sát Start/Due - task hết hạn là phải Done đúng ngày, không dồn sang ngày khác.

- Nên review yêu cầu trước khi bắt tay vào làm để tránh phải sửa nhiều.

- Cần đồng bộ thông tin giữa Dev – QA – PO mỗi ngày.

- Ưu tiên hoàn thành task nhỏ trước để giữ đà tiến độ ổn định.

- Luôn cập nhật task ngay khi có thay đổi để tránh nhầm lẫn về trạng thái.

- Chuẩn bị thêm checklist Dev & QA để kiểm thử nhanh và chính xác hơn.

- Tập trung xử lý bug ngay trong ngày, tránh backlog đến cuối Sprint.

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

Dựa trên các vấn đề ghi nhận trong Sprint và mức độ ảnh hưởng tới tiến độ, nhóm đưa ra mức độ ưu tiên cải thiện như sau:

### 1. Ưu tiên cao (High Priority)

- Chuẩn hóa quy trình cập nhật trạng thái task (Kanban Workflow).
-> Tránh tình trạng task sang Pending/Review không rõ người xử lý, gây ách tắc tiến độ.

- Làm rõ dependency giữa các task ngay từ Sprint Planning.
-> Những task phụ thuộc (như load dữ liệu, popup, test case) cần được đánh dấu để tránh bị trễ từ ngày này sang ngày khác.

- Thiết lập daily sync 5 phút cố định.
-> Giúp phát hiện blockers sớm, giảm 80% việc trễ deadline trong Sprint.

- Áp dụng WIP Limit cho cột “In Progress”.
-> Tránh việc một Dev ôm quá nhiều task dẫn đến dồn lại cuối Sprint.

### 2. Ưu tiên trung bình (Medium Priority)

- Tạo checklist tiêu chuẩn cho từng loại task (UI – Logic – API – Test).
-> Giảm thời gian review và tránh sót nghiệp vụ.

- Thêm người phụ trách chính cho từng nhóm chức năng.
-> Phân công rõ ràng: EM01 (Tạo nhiệm vụ), EM02 (Chỉnh sửa), EM07 (Kanban)...

- Chuẩn hóa format test case và báo lỗi.
-> QA dễ theo dõi, Dev dễ fix, tránh sai lặp.

### 3. Ưu tiên thấp (Low Priority)

- Tối ưu UI/UX trước khi vào test.
-> Không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ, nhưng giúp giảm khối lượng sửa bug UI.

- Cải thiện tài liệu mô tả nghiệp vụ (flow, biểu đồ...).
-> Tốt nhưng chưa cấp thiết vì Dev đã quen logic.

7.3 Bài học kinh nghiệm

### 1. Cần phân tích rõ yêu cầu và phụ thuộc trước khi làm

Một số task như load dữ liệu, popup, validate, test case bị lệch do chưa hiểu rõ phụ thuộc.
-> Lần sau cần đánh dấu dependency sớm và xử lý task theo đúng thứ tự ưu tiên.

### 2. Luôn cập nhật task ngay khi có thay đổi

Trong Sprint có nhiều task bị để lâu ở “In Progress” hoặc “Pending”.
-> Bài học: trạng thái phải được cập nhật ngay lập tức, tránh hiểu nhầm tiến độ.

### 3. Hạn chế làm nhiều task cùng lúc

Việc ôm nhiều task khiến cuối sprint bị dồn test và khó kiểm soát.
-> Nên tuân thủ WIP Limit và hoàn thành dứt điểm từng task.

### 4. Giao tiếp liên tục giúp giảm sai sót

Khi thiếu trao đổi, Dev và QA hiểu khác nhau về flow -> sinh lỗi -> test kéo dài.
-> Nên duy trì Daily Sync 5 phút + cập nhật nhanh trong nhóm chat.

### 5. Tạo test case sớm giúp QA và Dev phối hợp hiệu quả

Nhiều lỗi xảy ra do thiếu test case trước khi Dev bắt đầu code.
-> Sprint sau cần viết test case song song với Dev.

### 6. Ưu tiên các task “cốt lõi” trước

Như EM01, EM02, EM07 có vai trò quan trọng -> phải làm sớm ở đầu Sprint.
-> Giúp giảm rủi ro dồn bug vào cuối Sprint.

### 7. Cải thiện khả năng ước lượng thời gian

Một số task ban đầu ước lượng quá ngắn (ví dụ drag & drop, test case Kanban).
-> Sprint sau cần ước lượng thực tế hơn dựa trên độ phức tạp.