Bài 1

User Story
"Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

Ước lượng Story Points: 5 điểm

Giải thích

- Mức độ phức tạp
-> Tính năng tạo mới công việc yêu cầu form nhập dữ liệu, các trường thông tin, xử lý logic lưu trữ, cập nhật danh sách và hiển thị thông báo.
-> Khối lượng công việc không quá nhỏ nhưng cũng không thuộc nhóm chức năng lớn.
-> Phức tạp ở mức trung bình nên phù hợp với 5 points trong thang Fibonacci.

- Mức độ rủi ro
-> Chủ yếu liên quan đến lỗi nhập liệu hoặc định dạng dữ liệu.
-> Không có rủi ro lớn về đồng bộ hoặc nghiệp vụ phức tạp.
-> Rủi ro trung bình -> phù hợp với 5 points.

- Khối lượng công việc
-> Thiết kế UI form
-> Validate dữ liệu
-> Lưu dữ liệu (database hoặc localStorage)
-> Cập nhật danh sách hiển thị
-> Hiển thị thông báo
-> Tổng effort cộng lại tương đương 5 points.

Kết luận
-> Story Points: 5
-> Mức độ phức tạp: trung bình

Bài 2

- Độ phức tạp chức năng
-> Thanh toán bao gồm nhiều bước liên quan (tổng tiền, phí vận chuyển, mã giảm giá, thuế).
-> Phải tích hợp với nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba (ví dụ: Stripe, PayPal) hoặc cổng ngân hàng, xử lý callback/redirect, và quản lý trạng thái giao dịch.
-> Cần cập nhật tồn kho và trạng thái đơn hàng đồng bộ với quá trình thanh toán.
Kết luận: phức tạp cao hơn các chức năng CRUD thông thường.

- Rủi ro và bảo mật
-> Xử lý thông tin nhạy cảm (thẻ, token) yêu cầu tuân thủ các quy tắc bảo mật (ví dụ: PCI DSS nếu lưu trữ thẻ) hoặc đúng cách dùng tokenization của provider.
-> Phải xử lý lỗi giao dịch, rollback, double-charging, và trường hợp timeout.
-> Rủi ro cao về tài chính và trải nghiệm người dùng nếu sai sót.
Kết luận: rủi ro cao -> tăng điểm.

- Phụ thuộc bên ngoài và tích hợp
-> Phải tích hợp API của payment provider, xử lý nhiều phương thức thanh toán (thẻ, ví, chuyển khoản) nếu yêu cầu mở rộng.
-> Cần xử lý webhook/callback để xác nhận thanh toán bất đồng bộ.
Kết luận: phụ thuộc bên ngoài làm tăng effort và cần test tích hợp.

- Khối lượng công việc (phân rã sơ bộ)
-> Thiết kế UI/UX trang checkout và form thanh toán -> 2-3 points
-> Validate và xử lý đầu vào, tính toán tổng (coupon, thuế, phí) -> 2 points
-> Tích hợp API payment provider, tạo giao dịch, redirect/token -> 3-5 points
-> Xử lý callback/webhook, cập nhật trạng thái đơn hàng, rollback khi thất bại -> 3-5 points
-> Cập nhật tồn kho, tạo hóa đơn, gửi email/Xác nhận -> 2 points
-> Viết test (unit + tích hợp) và kiểm thử bảo mật -> 2-3 points
Tổng hợp lại phù hợp với 13 points cho một triển khai đầy đủ.

- Các yếu tố có thể làm giảm điểm (khi áp dụng)
-> Nếu chỉ dùng widget/checkout hosted của provider (như Stripe Checkout) và không lưu trữ thẻ, effort và rủi ro giảm nhiều -> có thể xuống 8 points.
-> Nếu chỉ cho COD (thu tiền khi nhận hàng) mà không tích hợp payment gateway, điểm có thể thấp hơn (5-8).

Kết luận
-> Đề xuất chính: 13 Story Points cho user story "Thanh toán đơn hàng" trong trường hợp triển khai tích hợp thanh toán, xử lý callback, cập nhật tồn kho và gửi hóa đơn.
-> Nếu phạm vi bị giới hạn (chỉ dùng hosted checkout hoặc chỉ COD), có thể giảm xuống 8 hoặc 5 points tương ứng.

Bài 3

User Story
"Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể gom nhiều sản phẩm vào một đơn hàng duy nhất và thanh toán."

Mục tiêu của phiên Planning Poker
-> Nhóm đồng thuận một Story Point cho user story này dựa trên độ phức tạp, rủi ro và phụ thuộc.

- Thành phần tham gia (ví dụ)
Các thành viên: Alice, Ben, Chi, Duy, Ema

- Các bước thực hiện Planning Poker
-> Mỗi thành viên suy nghĩ độc lập và chọn một lá bài (dãy Fibonacci theo yêu cầu: 1,2,3,5,8,13,20,40,100).
-> Cùng lật bài và công khai các điểm đã chọn.
-> Thảo luận về lý do cho lựa chọn cao/ thấp.
-> Nếu có khác biệt lớn, thực hiện vòng bỏ phiếu lại.
-> Kết luận điểm đồng thuận.

- Lần mở bài (ví dụ các lá bài đã chọn)
Alice -> 3
Ben -> 5
Chi -> 8
Duy -> 5
Ema -> 8

- Quan sát ban đầu
-> Giá trị rải rác: 3 đến 8, có hai nhóm chính (3-5 và 8). Điều này cho thấy có khác biệt về nhận thức về phạm vi công việc.

- Những điểm cần thảo luận (các yếu tố làm tăng/giảm điểm)
-> Phạm vi tối thiểu (MVP) của giỏ hàng: chỉ thêm/xóa/hiển thị số lượng?
-> Lưu trữ giỏ hàng: client-side (localStorage) hay server-side (session/DB)?
-> Đồng bộ giữa thiết bị (nếu cần): nếu phải đồng bộ, complexity tăng.
-> Cập nhật tồn kho tức thời khi thêm sản phẩm hay chỉ kiểm tra khi checkout?
-> Tính toán giá: thuế, giảm giá (coupon), phí vận chuyển.
-> UX: thông báo thêm thành công, mini-cart, slide-out cart.
-> Xử lý cạnh: sản phẩm hết hàng, cùng lúc nhiều tab thay đổi giỏ.
-> Test và bảo đảm không bị duplicate adds / race conditions.

- Lý do cho các lá bài ban đầu (ví dụ lý giải của từng thành viên)
Alice (3) -> nghĩ rằng chỉ là CRUD đơn giản: thêm/xóa/hiển thị, lưu localStorage, không cần sync.
Ben (5) -> tính thêm validation, update quantity, UI mini-cart và gửi event tới server (không đồng bộ hóa đa thiết bị).
Chi (8) -> lo cả về đồng bộ server-side, kiểm tra tồn kho, coupon cơ bản và edge cases (multi-tab).
Duy (5) -> đồng ý với Ben, coi là feature trung bình.
Ema (8) -> quan ngại về race condition, rollback khi checkout thất bại, và cần gửi dữ liệu để thống kê.

- Thảo luận hướng tới đồng thuận
-> Nếu phạm vi được giới hạn chỉ MVP client-side (localStorage, không sync, không coupon), thì phù hợp 3-5.
-> Nếu yêu cầu phải lưu server-side + kiểm tra tồn kho + hỗ trợ coupon + xử lý edge cases, thì 8 là hợp lý.
-> Nhóm cân nhắc: sản phẩm hiện tại roadmap có yêu cầu sync giữa thiết bị hay không? nếu có -> tăng scope.

- Vòng bỏ phiếu lại (sau khi làm rõ phạm vi)
Giả sử nhóm quyết định phạm vi bao gồm: thêm/xóa, update quantity, lưu server-side (session/DB), kiểm tra tồn kho khi thêm, hiển thị mini-cart nhưng chưa hỗ trợ coupon hoặc multi-device merge.
Bỏ phiếu lại:
Alice -> 5
Ben -> 5
Chi -> 8
Duy -> 5
Ema -> 5

- Kết luận và điểm đồng thuận
-> Điểm đồng thuận: 5 story points.

- Giải thích kết luận (tại sao chọn 5)
-> Lý do chính: mặc dù có một vài rủi ro kỹ thuật (kiểm tra tồn kho, lưu server-side), nhưng phạm vi đã được giới hạn (không có coupon, không sync đa thiết bị, không phức tạp về giá).
-> Effort cần: UI form/mini-cart, API endpoint lưu giỏ, validate & check stock, cập nhật giao diện real-time, tests cơ bản.
-> Không có yêu cầu xử lý webhook, thanh toán, hoặc tính toán thuế phức tạp nên chưa lên 8.

- Ghi lại nếu vẫn tồn tại khác biệt (vì sao)
-> Nếu một số thành viên vẫn muốn 8 thì thường do họ nhìn thấy các rủi ro ẩn: race condition multi-tab, rollback khi checkout, performance khi số lượng sản phẩm nhiều.
-> Khi có khác biệt lớn, nhóm nên:
-> làm spike (nghiên cứu kỹ thuật) để làm rõ rủi ro, hoặc
-> tách user story thành hai story (MVP giỏ hàng + đồng bộ/feature nâng cao) để tránh ước lượng mơ hồ.

- Ví dụ phân rã tasks (tham khảo, không cộng điểm)
-> UI: mini-cart + trang cart -> 1–2 tasks
-> API: tạo/ cập nhật/ xóa cart item -> 1–2 tasks
-> Logic: kiểm tra tồn kho khi thêm -> 1 task
-> Lưu trữ server-side và session handling -> 1 task
-> Tests unit + integration -> 1 task
-> Fallback/edge handling (product hết hàng) -> 1 task

- Ghi chú phương pháp và khuyến nghị thực hành
-> Nên bắt đầu bằng việc xác định rõ phạm vi (MVP) trước khi bỏ phiếu.
-> Nếu còn nhiều bất đồng, thực hiện spike 1-2 ngày để giảm uncertainty rồi ước lượng lại.
-> Ghi lại các giả định (assumptions) rõ ràng trong ticket để tránh hiểu nhầm sau này.

Bài 4

User Story
"Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản và thực hiện các giao dịch."

- Các bước thực hiện Planning Poker
Nhóm sẽ thực hiện theo trình tự:
-> Mỗi thành viên của nhóm tự chọn một lá bài dựa trên dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100).
-> Tất cả cùng mở bài để xem sự khác biệt.
-> Thảo luận lý do tại sao các thành viên chọn điểm cao hoặc thấp.
-> Đi đến con số điểm Story mà cả nhóm đồng thuận.

- Lần chọn bài của các thành viên (ví dụ)
A -> 5
B -> 8
C -> 13
D -> 8
E -> 5

- Nhận xét ban đầu
Các điểm được chọn trải từ 5 đến 13. Điều này cho thấy mức độ nhận thức về độ phức tạp của tính năng chưa thống nhất.
Những người chọn 5 cho rằng chức năng đăng nhập đơn giản.
Những người chọn 13 có xu hướng lo ngại về bảo mật và tích hợp.

- Những yếu tố gây khác biệt giữa các thành viên
-> Tính năng đăng nhập của hệ thống ngân hàng yêu cầu mức độ bảo mật rất cao.
-> Kiểm tra username, mật khẩu và cơ chế mã hóa bắt buộc phải đúng chuẩn.
-> Có thể cần thêm OTP, xác thực hai yếu tố, chống brute-force, khóa tài khoản, log sự kiện bảo mật.
-> Tích hợp backend có thể phức tạp hơn vì phải kết nối hệ thống ngân hàng hiện tại.
-> Yêu cầu ghi log bảo mật hoặc audit trail khiến workload tăng.
-> Test bảo mật (penetration test) cũng làm scope lớn hơn.

- Thảo luận và làm rõ phạm vi tính năng
Giả sử nhóm chốt phạm vi như sau:
-> Đăng nhập với username và mật khẩu.
-> Bảo mật mật khẩu: hashing + salting.
-> Kiểm tra số lần nhập sai để khóa tạm thời.
-> Gửi OTP ở lần đăng nhập đầu tiên trên thiết bị mới.
-> Ghi log đăng nhập thành công/ thất bại.
Nếu phạm vi chỉ có username + password đơn giản thì chỉ ở mức 3–5.
Nhưng vì là ứng dụng ngân hàng, yêu cầu bảo mật cao hơn mức ứng dụng thông thường.

- Vòng bỏ phiếu lại (sau khi thống nhất phạm vi)
A -> 8
B -> 8
C -> 13
D -> 8
E -> 8

- Điểm đồng thuận
Kết luận: 8 Story Points
Lý do: mức bảo mật cao, nhiều bước kiểm tra, kết nối backend, hoạt động logging bảo mật, và khả năng tích hợp OTP khiến độ phức tạp ở mức trung bình cao. Tuy chưa đến mức quá lớn như 13 (tương ứng với các hệ thống xác thực phức tạp đa tầng hoặc yêu cầu xác minh danh tính), nhưng vượt xa phạm vi đăng nhập cơ bản.

- Ghi lại lý do tồn tại điểm khác biệt (nếu còn)
Một thành viên vẫn giữ 13 vì lo ngại việc tích hợp với hệ thống ngân hàng cũ và yêu cầu kiểm thử bảo mật chặt chẽ.
Nhóm ghi nhận điều này nhưng vì phạm vi đã được làm rõ và không yêu cầu xác minh danh tính phức tạp (KYC, biometric…), mức 8 vẫn là hợp lý hơn.

Bài 5

- Danh sách Product Backlog (ví dụ)
User Story 1: Tạo tài khoản người dùng
User Story 2: Đăng nhập
User Story 3: Tạo công việc mới
User Story 4: Chỉnh sửa công việc
User Story 5: Xóa công việc
User Story 6: Gắn nhãn và phân loại công việc
User Story 7: Đồng bộ dữ liệu giữa thiết bị
User Story 8: Xem thống kê số lượng công việc theo ngày/tuần
User Story 9: Tìm kiếm công việc

- Ước lượng Story Points
Nhóm sử dụng dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).

Kết quả ước lượng (sau Planning Poker):

User Story 1: 5
User Story 2: 8
User Story 3: 5
User Story 4: 5
User Story 5: 3
User Story 6: 8
User Story 7: 13
User Story 8: 8
User Story 9: 5

Lý do tổng quát:
-> Các tính năng liên quan CRUD (tạo, sửa, xóa công việc) thuộc mức trung bình 3–5.
-> Đăng nhập và gắn nhãn công việc phức tạp hơn vì liên quan bảo mật, nhiều bước xử lý.
-> Đồng bộ thiết bị và thống kê có độ phức tạp cao nên được 8–13.

- Tiến hành Planning Poker
Cuộc họp được tổ chức như sau:

-> Từng thành viên chọn lá bài cho mỗi User Story.
-> Lật bài cùng lúc và ghi nhận sự khác biệt.
-> Thảo luận: thành viên đưa điểm thấp giải thích lý do đơn giản hóa, thành viên đưa điểm cao nêu các rủi ro và phụ thuộc.
-> Cả nhóm thống nhất chọn điểm cuối cùng.

Ví dụ:
Khi đánh giá User Story “Đăng nhập”, có người chọn 5, người chọn 13.
Nguyên nhân: một số chỉ nghĩ đến username/password; một số khác nghĩ đến OTP, giới hạn số lần đăng nhập, hashing.
Sau thảo luận, nhóm thống nhất mức 8.

- Xác định mục tiêu Sprint
Sprint Goal: Hoàn thành nhóm tính năng cốt lõi bao gồm:
-> Đăng nhập
-> Tạo công việc
-> Chỉnh sửa công việc
-> Xóa công việc

Mục tiêu được đặt ra dựa trên giá trị mang lại cho người dùng và độ ổn định của chức năng.

- Sử dụng Velocity để chọn phạm vi Sprint
Giả sử Velocity ở Sprint trước là 18 điểm Story.

Tổng Story Points của nhóm tính năng trong Sprint:
Đăng nhập -> 8
Tạo công việc -> 5
Chỉnh sửa -> 5
Xóa -> 3

Tổng điểm: 21

Vì Velocity = 18 nên nhóm không thể đưa vào hết 21 điểm.
Nhóm dựa vào mức ưu tiên để điều chỉnh:

Giữ lại:
Đăng nhập (8)
Tạo công việc (5)
Chỉnh sửa (5)

Tổng: 18

User Story “Xóa công việc” (3 điểm) được chuyển sang Sprint sau.

- Lập kế hoạch phân chia công việc
User Story: Đăng nhập (8 points)
Tasks:
-> Thiết kế giao diện đăng nhập
-> Xử lý logic form
-> Kết nối API xác thực
-> Lưu token phiên
-> Hiển thị lỗi

User Story: Tạo công việc (5 points)
Tasks:
-> Thiết kế form thêm công việc
-> Validate dữ liệu
-> Gửi dữ liệu lên server
-> Cập nhật giao diện danh sách

User Story: Chỉnh sửa công việc (5 points)
Tasks:
-> Tạo giao diện chỉnh sửa
-> Lấy dữ liệu hiện tại
-> Lưu thay đổi
-> Cập nhật UI

Phân bổ hợp lý:
-> Mỗi lập trình viên nhận 1–2 tasks tùy độ khó.
-> Tasks được đảm bảo hoàn thành trong khung thời gian Sprint.
-> Những thành viên mới hơn nhận tasks nhỏ như UI hoặc validate.

- Kế hoạch Sprint hoàn chỉnh
Phạm vi công việc dựa trên Velocity: 18 Story Points
Các User Stories sẽ làm trong Sprint:
-> Đăng nhập
-> Tạo công việc
-> Chỉnh sửa công việc

Sprint Goal: Hoàn thiện chức năng cốt lõi giúp người dùng truy cập hệ thống và bắt đầu quản lý công việc của họ.

Bài 6

Sprint Planning – Ứng dụng Quản lý Công Việc

1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện các tính năng cơ bản để người dùng có thể tạo và quản lý công việc.
→ Mục tiêu rõ ràng, mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

User Story 1: “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý các việc cần làm.”

Lý do chọn: Đây là tính năng cốt lõi của ứng dụng, trực tiếp phục vụ mục tiêu Sprint.

User Story 2: “Là người dùng, tôi muốn đánh dấu công việc hoàn thành để theo dõi tiến độ.”

Lý do chọn: Giúp người dùng quản lý tiến độ, bổ sung cần thiết cho việc tạo công việc.

3. Phân chia thành các Task nhỏ

User Story 1 – Tạo công việc mới

Task 1: Thiết kế UI form thêm công việc

Task 2: Xử lý logic thêm công việc

Task 3: Lưu công việc vào cơ sở dữ liệu

Task 4: Hiển thị công việc trong danh sách

User Story 2 – Đánh dấu hoàn thành

Task 1: Thêm nút/checkbox “Hoàn thành”

Task 2: Xử lý sự kiện cập nhật trạng thái

Task 3: Cập nhật dữ liệu trong database

Task 4: Hiển thị giao diện công việc đã hoàn thành

4. Ước lượng công việc (T-shirt Size)

User Story 1 – Tạo công việc mới: Medium

Lý do: Cần nhiều bước (UI + xử lý + lưu trữ), mức độ trung bình.

User Story 2 – Đánh dấu hoàn thành: Small

Lý do: Ít thao tác hơn, chủ yếu cập nhật trạng thái và giao diện.

Bài 7

User Story: “Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

- Chia nhỏ User Story thành các task

Task 1 -> Thiết kế giao diện form đăng ký
Task 2 -> Xử lý validate dữ liệu đầu vào (email, mật khẩu, tên)
Task 3 -> Tạo API hoặc logic lưu dữ liệu người dùng vào database
Task 4 -> Xử lý thông báo lỗi/ thành công cho người dùng
Task 5 -> Viết unit test/kiểm thử chức năng đăng ký

- Lý do lựa chọn các task

Task 1 -> Người dùng cần form trực quan để nhập thông tin, bước này tách riêng giúp front-end và UX rõ ràng.
Task 2 -> Đảm bảo dữ liệu hợp lệ trước khi gửi server, tránh lỗi và tăng trải nghiệm người dùng.
Task 3 -> Xử lý nghiệp vụ backend, lưu dữ liệu là phần cốt lõi của tính năng đăng ký.
Task 4 -> Người dùng nhận phản hồi ngay khi hoàn tất hoặc gặp lỗi, tăng tính tương tác.
Task 5 -> Kiểm thử giúp đảm bảo chức năng hoạt động ổn định, giảm rủi ro lỗi khi triển khai.

- Ước lượng các task (T-shirt Sizes)

Task 1 -> Medium, cần thiết kế form chuẩn, các trường nhập liệu.
Task 2 -> Medium, validate các quy tắc và thông báo lỗi phù hợp.
Task 3 -> Medium, logic lưu trữ và xử lý API backend.
Task 4 -> Small, chỉ xử lý hiển thị thông báo và feedback cho người dùng.
Task 5 -> Small, viết test đơn giản cho các trường hợp chính.

Bài 8

1. Tính Velocity của nhóm

Sprint 1:
User Story 1: 5 điểm (Hoàn thành)
User Story 2: 8 điểm (Hoàn thành)
User Story 3: 3 điểm (Không hoàn thành)

Velocity Sprint 1 = tổng điểm hoàn thành = 5 + 8 = 13

Sprint 2:
User Story 4: 13 điểm (Hoàn thành)
User Story 5: 5 điểm (Hoàn thành)
User Story 6: 8 điểm (Không hoàn thành)

Velocity Sprint 2 = tổng điểm hoàn thành = 13 + 5 = 18

2. Xác định Velocity trung bình

Velocity trung bình = (Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 2) / 2
Velocity trung bình = (13 + 18) / 2 = 15,5 ~ 16 điểm Story

3. Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Giả sử Product Backlog Sprint tiếp theo có các User Stories sau:
User Story 7: 8 điểm
User Story 8: 5 điểm
User Story 9: 3 điểm
User Story 10: 13 điểm

Dựa trên Velocity trung bình = 16 điểm, nhóm có thể chọn các User Stories sao cho tổng điểm gần bằng 16:

-> Chọn User Story 7 (8 điểm) + User Story 8 (5 điểm) + User Story 9 (3 điểm) = tổng 16 điểm
-> User Story 10 (13 điểm) có thể chuyển sang Sprint sau nếu không còn đủ capacity

Kết luận

Velocity trung bình của nhóm: 16 điểm
Sprint tiếp theo nên chọn các User Stories có tổng điểm khoảng 16, đảm bảo nhóm có khả năng hoàn thành.
Cách này giúp lập kế hoạch thực tế, tránh quá tải và đảm bảo Sprint đạt mục tiêu.

Bài 9

1. Ước lượng công việc bằng Story Points

User Story: “Tạo công việc mới”
Ước lượng: 5 điểm Story
Lý do:
-> Bao gồm thiết kế form, validate dữ liệu, gửi dữ liệu lên server và cập nhật giao diện.
-> Không quá phức tạp nhưng cần phối hợp front-end và back-end, phù hợp mức trung bình (5 points trong thang Fibonacci).

2. Thực hiện Planning Poker

Các User Stories cần ước lượng:

- Tạo công việc mới

- Quản lý danh sách công việc

Vòng 1: tự ước lượng:

- Tạo công việc mới: 5

- Quản lý danh sách công việc: 8

Thảo luận:
-> Một số thành viên cho rằng quản lý danh sách công việc phức tạp hơn vì có lọc, sắp xếp, và hiển thị nhiều trạng thái.
-> Sau thảo luận, nhóm thống nhất:

- Tạo công việc mới: 5

- Quản lý danh sách công việc: 8

3. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Giả sử Velocity trung bình của nhóm: 13 điểm Story.

Tổng điểm User Stories:

- Tạo công việc mới: 5

- Quản lý danh sách công việc: 8

Tổng: 13 điểm = Velocity trung bình → phù hợp với khả năng nhóm hoàn thành trong Sprint.

Kết luận:
-> Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng tạo công việc mới và quản lý danh sách công việc, giúp người dùng quản lý công việc hiệu quả.
-> Các User Stories đã được chọn phù hợp với Velocity, đảm bảo khả năng hoàn thành Sprint.

Bài 10

User Story: “Tạo tính năng giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến”

1. Chia nhỏ User Story thành các Task

Task 1 -> Thiết kế UI form giỏ hàng
Task 2 -> Xử lý logic thêm/xóa sản phẩm trong giỏ
Task 3 -> Xử lý API lưu và cập nhật giỏ hàng server-side
Task 4 -> Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ và tổng tiền
Task 5 -> Xử lý thông báo khi giỏ hàng rỗng hoặc sản phẩm hết hàng
Task 6 -> Viết unit test/kiểm thử chức năng giỏ hàng

Lý do chia Task:
-> Tách theo bước phát triển (UI, backend, logic, validate) giúp mỗi task rõ ràng, dễ thực hiện trong Sprint.
-> Giúp phân công công việc hợp lý giữa front-end và back-end.
-> Giảm rủi ro, dễ kiểm soát tiến độ và kiểm thử từng phần.

2. Ước lượng độ phức tạp từng Task (T-shirt Size)

Task 1 -> Medium, cần thiết kế giao diện đầy đủ và responsive
Task 2 -> Medium, xử lý logic thêm/xóa và cập nhật số lượng
Task 3 -> Medium, liên quan API, lưu trữ dữ liệu server-side
Task 4 -> Medium, hiển thị danh sách và tổng tiền, update realtime
Task 5 -> Small, xử lý các thông báo cơ bản
Task 6 -> Small, viết test đơn giản cho các tính năng chính

Tổng Story Points dự kiến: 5–8 điểm Story

3. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Giả sử Velocity nhóm: 13 điểm Story

-> Chọn User Story “Tạo giỏ hàng” (8 điểm)
-> Nếu còn capacity, có thể thêm User Story nhỏ khác, ví dụ “Hiển thị sản phẩm bán chạy” (5 điểm)
-> Tổng = 13 điểm, phù hợp với khả năng nhóm hoàn thành trong Sprint

Kết luận Sprint Goal:
Hoàn thiện tính năng giỏ hàng để người dùng có thể thêm sản phẩm, xem giỏ và kiểm tra tổng tiền, đảm bảo trải nghiệm mua sắm cơ bản hoạt động ổn định.